뉴트리시아몰 회원 등급별 주문·결제 시스템 고도화 개발 계약서

주식회사 아이베(이하 “회사”라 한다)와 차밍랩(이하 “업무수행자”라 한다)는 아래와 같이 ‘뉴트리시아몰 회원 등급별 주문·결제 시스템 고도화 개발 계약’(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다.

제1조 (목적)

본 계약은 “회사”가 필요로 하는 전산 개발 업무를 “업무수행자”에게 위탁하고, “업무수행자”가 이를 수행함에 있어 당사자 간의 권리와 의무 등 필요한 사항을 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조 (업무의 범위)

① 본 계약에 따라 “회사”가 “업무수행자”에게 도급하는 업무의 세부 내용은 첨부된 ‘과업 상세 내역’(첨부 1)에 의하며, 첨부 1은 본 계약의 일부를 구성한다.

② “업무수행자”는 고도몰(godomall) 기반으로 운영되는 뉴트리시아몰(산후조리원몰 등 “회사”가 지정하는 쇼핑몰을 포함한다)에 대하여, 회원 등급별 결제수단 분기 구조 구현, 웹·모바일 통합 원스크롤 주문서 개편, 카테고리(일반 물품·분유)별 결제방식 자동 분기, 마이페이지 정보 수정 권한 제어, 모바일 마이페이지 기간 조회 기능 추가, 선출고 후입금(발주하기) 주문 방식 구현, 관리자 화면 고도화(뱅크다 연동 무통장 입금 자동 매칭, 택배 송장 일괄 등록 및 알림톡 자동 발송, 관리자 검색 기본 기간 변경, 주문번호 쇼핑몰 구분 접두어 부여, 매월 말일 예치금 자동 정산·소멸) 및 관리자 설정값(구분 플래그) 기반 제어 기능의 개발·고도화를 완수하여야 한다. 다만 본 계약에 따른 작업 대상은 첨부 1 ‘과업 상세 내역’에 명시된 사이트에 한하며, 그 외 “회사”가 지정하는 쇼핑몰에 대한 적용은 제3조에 따라 그 범위·대가 및 이행기한을 별도로 협의하여 서면으로 정한다.

③ 프론트엔드 화면 요청사항의 세부 요소(레이아웃, 디자인, 버튼 위치, 안내 문구 표현 등)는 개발 진행 중 “회사”와 “업무수행자”가 수시로 소통하며 단계적으로 보완하는 것을 전제로 하며, 그 세부 조정 건은 진행 단계마다 “회사”가 정리하여 별도로 전달한다. 본 항에 따른 프론트엔드 세부 조정 사항은 제11조 제4항의 ‘주요 기능 요건의 중대한 미충족’에 해당하지 아니한다. 다만 본 항에 따른 프론트엔드 세부 조정은 개발 기간 중 “회사”가 취합하여 전달하는 2회차까지의 요청을 본 계약의 개발 범위로 하고, 그 이후의 요청은 제12조의2에 따른 유지보수의 범위에서 처리한다. 1회차당 조정 항목의 수는 상호 협의를 통해 판단하며, 합의 기준을 충족하지 못하여 발생한 하자의 수정은 본 항의 횟수에 산입하지 아니한다.

제2조의2 (외부 시스템 연동 기반 구축)

① “업무수행자”는 향후 ERP, WMS, 그룹웨어, 외부 플랫폼 및 기타 제3자 시스템과의 연계를 고려하여, 첨부 1에 정한 주요 기능에 대하여 API(Application Programming Interface) 방식의 연동이 가능하도록 시스템 구조를 설계하며, 필요한 엔드포인트(Endpoint), 데이터 송·수신 구조, 인증 확장 구조 및 인터페이스 확장성을 고려한 기반을 구축한다.

② 전항의 기반 구축은 향후 연동이 가능하도록 시스템 구조를 마련하는 것을 의미하며, 실제 외부 시스템과의 API 개발, 연동, 테스트, 운영 지원 및 제3자 시스템과의 호환성 확보는 본 계약의 개발 범위에 포함되지 아니한다.

③ 향후 외부 시스템과의 API 개발 또는 연동이 필요한 경우에는 별도의 계약 또는 서면 합의를 통하여 범위, 일정 및 비용을 정한다.

④ 뱅크다, 알림톡·문자 발송 등 본 시스템이 연동하는 제3자 서비스의 이용계약 체결 및 이용료·건당 발송비용 등 운영 비용은 “회사”가 부담한다. “업무수행자”는 해당 서비스의 연동 개발 및 설정 지원 업무를 수행한다.

제3조 (업무내용의 변경)

① “회사”는 필요한 경우 “업무수행자”와 협의하여 도급 업무의 내용을 변경할 수 있다. 이 경우 계약금액 또는 이행기한을 변경할 필요가 있는 때에는 “회사”와 “업무수행자”가 상호 협의하여 서면으로 이를 정하며, 변경된 서면 계약의 내용은 본 계약의 일부로서 동일한 효력을 가진다.

② “회사”의 추가·변경 요청으로 과업의 범위가 첨부 1 ‘과업 상세 내역’에서 정한 범위를 초과하는 경우, 그 대가와 이행기한은 당사자가 상호 협의하여 서면으로 정한다.

제4조 (업무의 완성 기간 및 지체상금)

① “업무수행자”는 2026년 7월 1일부터 2026년 8월 31일까지 본 계약에 따른 개발 업무를 수행하여야 한다.

② “업무수행자”의 귀책사유로 인하여 제1항에서 정한 기한까지 본 계약에 따른 업무가 완성되지 못하는 경우, “업무수행자”는 “회사”에게 지체일수 1일당 총 계약금액의 1,000분의 1.25(1.25/1000)에 해당하는 금액을 지체상금으로 지급한다. 다만 지체상금의 총액은 총 계약금액의 100분의 10(10%)을 초과하지 아니한다.

③ “회사”의 자료·의사결정·검수·피드백 제공 지연, “회사”의 귀책사유, 또는 본 시스템이 연동하는 제3자(뱅크다, 고도몰, 알림톡·문자 발송 대행사 등)의 사정으로 인하여 발생한 지연 일수는 제2항의 지체일수에서 제외한다. 또한 제11조에 따른 “회사”의 검사 및 그 결과 통지에 소요된 기간은 제2항의 지체일수에서 제외한다. 다만 “업무수행자”의 수정·보완에 소요된 기간은 그러하지 아니하다. 당사자가 사전에 합의한 스테이징 환경 테스트, 운영서버 이관 및 운영서버 테스트에 소요된 기간은 제11조에 따른 “회사”의 검사 기간으로 보아 제2항의 지체일수에서 제외한다.

④ 본 조의 지체상금은 이행지체로 인하여 발생하는 통상 손해에 대한 배상액의 예정으로 본다. 제15조에 따른 손해배상액을 산정함에 있어 이미 지급되거나 공제된 지체상금은 이를 공제하며, 동일한 손해가 이중으로 전보되지 아니하도록 정산한다.

⑤ “업무수행자”가 제1항의 기한 내에 제11조 제2항에 따른 완료 검사를 요청한 경우, 그 검사 및 결과 통지에 소요된 기간에 대하여는 지체가 발생하지 아니한 것으로 본다. 다만 검사 결과 보완 요청을 받은 경우 그 수정·보완에 소요된 기간은 제2항의 지체일수에 산입하며, 검사 요청 당시 산출물이 합의 기준의 주요 기능을 현저히 결여하여 검사를 진행할 수 없는 경우에는 검사 요청이 없었던 것으로 본다.

제5조 (대금 지불 및 세금계산서 발행)

① “회사”는 “업무수행자”에게 본 계약에 따른 도급 업무 수행의 대가로 총액 일금 사백만원정(₩4,000,000 부가세 별도)을 아래의 조건에 따라 분할 지급한다.

② “업무수행자”는 제1항의 표에서 정한 각 대금의 지급 기일을 각 공급시기로 하여, 「부가가치세법」에 따라 해당 공급시기가 속하는 달의 다음 달 10일까지 세금계산서를 법정 규격에 맞추어 발행한다.

| 대금 구분 | 대금 지급 기일 | 지급 금액 (부가세 별도) |
| --- | --- | --- |
| 개발금 | 본 계약 체결일로부터 7영업일 이내 | ₩2,500,000 |
| 유지보수금 (1개월 유지보수) | 제4조 제1항의 개발 기한 종료일(2026년 8월 31일)로부터 7영업일 이내 | ₩1,500,000 |

③ “회사”가 정당한 사유 없이 각 대금의 지급 기일을 도과하는 경우, “업무수행자”에게 지체일수에 대하여 상법상 법정이율에 따른 지연이자를 지급한다.

제6조 (보고 및 진행 상황 공유)

“업무수행자”는 본 과업의 진행 상황에 대하여 1주에 1회 이상 정기적으로 “회사”에게 서면 또는 양사 간 합의된 적절한 방법으로 보고하여야 하며, “회사”의 요청이 있거나 필요시 상세 내용을 즉시 공유하여야 한다.

제7조 (성과의 검토 및 미팅)

“업무수행자”는 “회사”가 과업 수행 내용을 확인하기 위해 요청하는 경우, “회사”의 사무실 또는 지정된 장소에서 대면 혹은 화상 미팅을 실시하고 성과 검토에 성실히 협조하여야 한다.

제8조 (지식재산권 등의 귀속)

① “회사”의 요청에 따라 본 과업의 수행 과정 중 및 수행 결과로 생성된 프로그램 소스코드, 자료, 정보 일체 및 지식재산권(2차적저작물작성권 포함)은 “회사”의 소유로 한다.

② “업무수행자”는 제1항의 정보 및 지식재산권 중 본 계약에 따라 신규로 개발되거나 기존 시스템을 개선·고도화하여 생성된 산출물에 대한 권리를 “회사”에 양도하며, 해당 지식재산권의 출원·등록 등 절차에 필요한 범위 내에서 협조한다. “업무수행자”는 본 산출물에 관하여 “회사” 및 “회사”가 지정한 자에 대하여 저작인격권을 행사하지 아니한다.

③ “업무수행자”는 제1항 및 제2항의 산출물에 관한 소스코드 원본, 관련 기술문서 및 배포·운영에 필요한 계정정보 일체를 제11조(검수 및 과업의 완성)에 따른 검사 합격 후 지체 없이 “회사”에 인도하여야 한다.

④ “업무수행자”가 본 계약 체결 이전부터 보유한 기존 저작물, 범용 라이브러리, 오픈소스 등 배경 지식재산이 산출물에 포함된 경우, 그 부분의 소유권은 “업무수행자” 또는 원권리자에게 유보되나, “업무수행자”는 “회사”에 대하여 산출물의 이용·수정·배포에 필요한 범위에서 영구적·비독점적·무상의 이용을 허락한다. “업무수행자”는 “회사”의 산출물 이용을 제한하는 라이선스 조건의 구성요소를 사전 서면 고지 없이 포함시키지 아니한다. 또한 “업무수행자”는 본 계약의 이행 과정에서 습득한 일반적인 기술, 지식 및 노하우와, “회사”의 고유한 업무 로직·데이터·영업비밀을 포함하지 아니하는 범용 모듈을 자신의 다른 업무에 자유롭게 이용할 수 있으며, 이는 제1항 및 제2항의 권리 귀속에 영향을 미치지 아니한다.

제9조 (비밀유지 의무)

① “업무수행자”는 본 계약의 이행 과정에서 취득한 “회사”의 기술 정보, 경영 비밀, 고객 데이터 일체를 엄격한 비밀로 취급 및 관리하여야 한다.

② “업무수행자”는 “회사”의 사전 서면 동의를 얻은 경우를 제외하고는, 본 계약 외의 목적으로 관련 정보를 사용, 누설, 공개하거나 복사, 녹음, 촬영 및 기타의 방법으로 복제하여서는 안 된다.

③ 본 계약이 종료, 해지 또는 만료된 경우, “업무수행자”는 비밀정보가 포함된 일체의 기록매체 및 사본을 즉시 “회사”에게 반납하거나 완전히 파기하여야 하며, 어떠한 형태로도 이를 보유할 수 없다.

④ 본 조에 따른 비밀유지 의무는 당사자 간의 별도 서면 합의가 없는 한, 본 계약의 해지 또는 만료 이후에도 그 효력이 지속된다. 다만 그 존속기간은 본 계약의 해지 또는 만료일로부터 3년으로 하며, “회사”의 고객 개인정보 및 「개인정보 보호법」상 보호 대상 정보에 관하여는 기간의 제한 없이 존속한다.

⑤ 다음 각 호의 정보는 본 조의 비밀정보에 해당하지 아니한다. ⑴ 공개 시점에 이미 공지되었거나 “업무수행자”의 귀책 없이 공지된 정보, ⑵ “업무수행자”가 비밀정보에 의하지 아니하고 독자적으로 개발한 정보, ⑶ 정당한 권한을 가진 제3자로부터 비밀유지 의무 없이 적법하게 취득한 정보, ⑷ 법령 또는 법원·행정기관의 적법한 명령에 따라 공개가 요구되는 정보(이 경우 “업무수행자”는 사전에 “회사”에 통지한다).

제10조 (개인정보의 처리)

① “업무수행자”는 본 계약에 따른 업무를 수행하는 과정에서 회원 정보, 배송지 정보, 연락처, 입금자명 등 개인정보를 처리하는 경우, 「개인정보 보호법」 등 관계 법령 및 “회사”가 정하는 정책을 준수하여야 한다.

② “업무수행자”는 위탁받은 업무의 수행 목적 범위를 초과하여 개인정보를 처리하여서는 아니 되며, 접근 권한의 제한, 암호화 등 개인정보의 안전한 처리를 위하여 합리적인 기술적·관리적 보호조치를 취하여야 한다.

③ “업무수행자”는 “회사”의 사전 서면 동의 없이 본 계약에 따른 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위탁할 수 없으며, “회사”의 동의를 얻어 재위탁하는 경우에도 재위탁받은 자가 본 조의 의무를 동일하게 부담하도록 하여야 하고 그 이행에 관하여 “업무수행자”가 책임을 진다.

④ “업무수행자”는 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등 사고가 발생한 경우 지체 없이 그 사실을 “회사”에 통지하고 피해 확산 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 본 조의 의무 위반으로 “회사”에게 손해가 발생한 경우, “업무수행자”는 이를 배상하여야 한다.

⑥ “회사”는 “업무수행자”의 개인정보 처리 현황을 점검·감독할 수 있으며, “업무수행자”는 이에 성실히 협조한다. 개인정보의 처리 목적·항목·보유기간 및 안전성 확보조치 등 위탁에 관한 구체적 사항은 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 첨부 2 ‘개인정보 처리위탁에 관한 부속합의’로 정하며, 첨부 2는 본 계약의 일부를 구성한다.

제11조 (검수 및 과업의 완성)

① “회사”는 “업무수행자”가 제출한 중간 및 최종 산출물을 검사할 권리를 가진다. 산출물의 적합 여부는 첨부 1 ‘과업 상세 내역’, 첨부 3 ‘구축 견적서’의 기능별 산출물 및 상호 서면으로 합의된 기능 명세서·스토리보드(이하 “합의 기준”이라 한다)에 따라 판단한다. 산출물이 합의 기준을 충족하지 못하는 경우, “회사”는 그 부적합 사항을 구체적으로 특정하여 수정 및 보완을 요구할 수 있고, “업무수행자”는 이에 대해 별도의 비용 청구 없이 합리적인 기간 내에 응하여야 한다.

② “업무수행자”는 본 계약에서 규정한 개발 최종 결과물을 작성하여 계약기간 내에 완료 검사를 요청하여야 한다. “회사”는 최종 결과물을 제출받은 날로부터 10영업일 이내에 검사 결과(합격 또는 구체적 보완요청 사항)를 서면으로 통지한다. 검사 결과 보완이 필요한 경우 ‘“업무수행자”의 수정 → “회사”의 재검사’ 절차를 거치며, 각 재검사의 통지 기간은 5영업일로 한다. “회사”가 정당한 사유 없이 위 각 기간 내에 검사 결과를 통지하지 아니하는 경우, 해당 산출물은 검수에 합격한 것으로 본다. 검사에 합격한 때에는 “회사”는 지체 없이 해당 결과물을 인수한다. 운영서버 이관 및 라이브(서비스 오픈) 개시일 이후 “회사”가 위 각 기간 내에 검사 결과를 통지하지 아니하는 경우, 라이브 개시일을 최종 검수 합격일로 보며, 동 일자를 기준으로 제5조의 대금 지급 기일, 제12조의 무상 하자보수 기간 및 제12조의2의 유상 유지보수 기간을 기산한다. 제2항에 따른 ‘수정 → 재검사’ 절차는 최대 3회로 하며, 3회의 재검사를 거친 후에도 합의 기준을 충족하지 못하는 사항이 남은 경우 당사자는 제3조에 따라 그 처리 방안을 서면으로 협의한다.

③ “업무수행자”가 제1항 및 제2항에 따른 “회사”의 최종 완료 검사를 통과하여 승인을 획득한 시점에 본 계약에 따른 업무가 완수된 것으로 본다.

④ “회사”의 수정·보완 요청에도 불구하고, 합의 기준에 따른 주요 기능 요건의 중대한 미충족(단순한 레이아웃, 디자인, 버튼 위치·색상, 안내 문구 표현 등 제2조 제3항 및 첨부 1 제5항에 따른 프론트엔드 세부 조정 사항은 이에 해당하지 아니한다)이 재검사 결과 2회 이상 시정되지 아니하는 경우, “회사”는 제14조(계약의 해제 및 해지)에 따라 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

⑤ 제2항 및 제3항에도 불구하고, 당사자는 2026년 8월 31일을 본 계약에 따른 최종 검수 합격일로 확정한다. 이에 따라 제12조에 따른 무상 하자보수 기간은 2026년 9월 1일부터 2027년 2월 28일까지로, 제12조의2에 따른 유상 유지보수 기간은 2026년 9월 1일부터 2026년 9월 30일까지로 한다. 다만 2026년 8월 31일까지 합의 기준의 주요 기능이 구현되지 아니한 사항이 있는 경우, 그 사항에 대한 “업무수행자”의 수정·보완 의무 및 제4조에 따른 책임은 본항에도 불구하고 존속한다.

제12조 (무상 하자보수 및 보증기간)

① 본 계약에 따른 시스템의 무상 하자보수 기간은 최종 완료 검사 합격 후 6개월로 한다. 무상 하자보수는 “업무수행자”가 개발·고도화한 범위 내에서 합의 기준을 충족하지 못하여 발생한 오류·장애를 대상으로 하며, 제12조의2의 유상 유지보수와 별개로 적용된다.

② 무상 하자보수 기간 동안 최종 결과물의 규격 및 초기 개발 범위(합의 기준)를 초과하는 성능 개선 요구 또는 “회사”의 신규 추가 요구에 의한 개발은 당사자 간의 상호 서면 합의에 의해 추가 비용을 청구할 수 있다.

③ 다음 각 호의 하자는 무상 하자보수의 대상에서 제외한다. 다만, 산출물 자체의 결함(“업무수행자”가 개발한 연동 로직·기능의 오류 등)으로 인하여 발생한 하자는 무상 하자보수의 대상에 포함된다.

- “회사”의 귀책사유 또는 “회사”의 운영·데이터 입력 오류로 인하여 발생한 하자

- 본 시스템이 연동하는 제3자(뱅크다, 알림톡·문자 발송 대행사, 고도몰 등)의 API·정책·사양 변경 그 자체로 인하여 발생한 하자

④ 무상 하자보수의 대응 기준은 첨부 4에 준하여 “회사”의 서면 접수일로부터 평일 기준 48시간 이내 착수를 원칙으로 하되, 서비스 중단을 초래하는 중대한 장애는 당일 우선 대응한다. 하자보수는 평일 10:00~18:00에 처리하며 공휴일은 제외한다.

제12조의2 (유상 유지보수)

① 제5조의 유지보수금은 최종 완료 검사 합격일로부터 1개월간의 유상 유지보수에 대한 대가이며, 그 업무 범위는 첨부 4 ‘유지보수 견적서’에 따른다(쇼핑몰 기능 오류 수정 및 장애 대응, 프론트엔드 화면 수정, 자동화 모듈 모니터링, 관리자 설정값 변경 및 운영 지원, 콘텐츠 업데이트, 소규모 추가 기능 개발 및 개선 등, 월 최대 40시간 한도). 제2조 제3항 및 첨부 1 제5항에 따른 개발 기간 중의 프론트엔드 세부 조정은 “회사”가 취합하여 전달하는 2회차까지를 본 계약의 개발 범위로 하고, 그 이후의 조정 요청 및 유지보수 기간 중 “회사”가 요청하는 프론트엔드 화면 수정·개선과 소규모 추가 개발은 본항의 유상 유지보수 범위에서 처리한다. 다만 합의 기준을 충족하지 못하여 발생한 하자의 수정은 제11조 및 제12조에 따르며, 본항의 한도 시간에 산입하지 아니한다.

② 유상 유지보수는 제12조의 무상 하자보수와 별개로 적용되며, 유상 유지보수 기간의 종료는 제12조에 따른 무상 하자보수(6개월) 의무에 영향을 미치지 아니한다.

③ 제1항의 1개월 기간이 경과한 이후의 유지보수는 당사자가 별도의 유지보수 계약으로 그 범위·기간·비용을 정한다. 월 한도 시간을 초과하는 작업은 사전 협의 후 진행한다.

제13조 (제3자의 권리 침해 금지)

“업무수행자”는 본 계약을 이행함에 있어 특허권, 상표권, 저작권, 영업비밀 등 일체의 제3자 지식재산권을 침해하지 아니함을 보장한다. 이와 관련하여 제3자로부터 권리 침해 주장이 제기되거나 소송이 발생할 경우, “업무수행자”는 자신의 비용과 책임으로 이를 해결하여야 하며 “회사”를 면책시켜야 한다. 다만 본 조에 따른 책임은 “업무수행자”가 개발·납품한 산출물 자체에 기인하는 침해 주장에 한하며, “회사”가 지정·제공한 플랫폼(고도몰 등), 소재, 데이터 또는 “회사”의 지시에 기인하는 경우에는 적용하지 아니한다. “회사”는 침해 주장을 인지한 즉시 “업무수행자”에게 서면으로 통지하고 방어에 필요한 자료 제공 등 합리적으로 협조하여야 하며, “업무수행자”의 사전 서면 동의 없이 화해하거나 책임을 인정하여서는 아니 된다.

제14조 (계약의 해제 및 해지)

① 일방 당사자가 본 계약상의 규정을 위반하는 경우, 상대방은 상당한 기간을 정하여 그 시정을 최고하고, 해당 기간 내에 시정이 이루어지지 아니하거나 시정을 거부하는 경우 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 아래 각 호의 사유가 발생하는 경우, “회사”는 별도의 최고 절차 없이 즉시 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

- “업무수행자”의 귀책으로 인하여 본 과업의 완성이 15일 이상 지연된 경우(제4조 제3항에 따라 “회사”의 귀책 또는 제3자 사정으로 인한 지연은 제외한다). 다만 이 경우 “회사”는 해지에 앞서 7일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 최고하여야 한다

- “업무수행자”가 허위 자료를 제출하거나 부정한 방법으로 본 계약을 체결한 경우

- “업무수행자”가 제9조(비밀유지) 또는 제13조(권리침해금지)의 의무를 위반한 경우

- “업무수행자”의 부도, 파산, 회생절차 개시 신청 등으로 인하여 기한 내 본 계약의 목적 달성이 객관적으로 불가능하다고 판단되는 경우

③ 제2항 각 호의 사유로 계약이 해제 또는 해지되는 경우, “회사”는 검수에 합격하지 아니한 산출물에 상응하는 대금의 지급을 거절할 수 있으며, 이미 지급한 대금이 있는 경우 그 반환을 청구할 수 있다. 다만 이미 검수에 합격하여 “회사”가 인수한 산출물에 상응하는 대금은 그러하지 아니하다. 본 조에 따른 대금의 지급 거절·반환 및 제4조의 지체상금은 “회사”의 손해배상 청구권 행사에 영향을 미치지 아니하되, 지체상금·반환금·손해배상액이 동일한 손해를 이중으로 전보하지 아니하도록 정산한다.

제15조 (손해배상)

① “회사”와 “업무수행자”는 본 계약을 이행하는 과정에서 고의 또는 과실 등 자신의 귀책사유로 인하여 상대방에게 발생시킨 손해를 제2항이 정하는 바에 따라 배상하여야 한다.

② 본 계약과 관련하여 당사자 일방이 상대방에 대하여 부담하는 손해배상책임의 총액은 총 계약금액을 한도로 한다. 다만 다음 각 호의 경우에는 그 한도를 적용하지 아니한다.

- 고의로 인한 손해

- 제9조(비밀유지 의무) 위반으로 인한 손해

③ 제2항 제3호 및 제4호에도 불구하고, 제10조(개인정보의 처리) 또는 제13조(제3자의 권리 침해 금지) 위반으로 인하여 “업무수행자”가 부담하는 손해배상책임의 총액은 총 계약금액의 5배를 한도로 한다. 다만 해당 위반이 “업무수행자”의 고의에 기한 경우에는 그러하지 아니하다.

제15조의2 (불가항력)

① 천재지변, 전쟁, 화재, 감염병의 확산, 정전·통신망 장애, 정부의 조치 또는 법령의 제정·개정, 본 시스템이 연동하는 제3자(뱅크다, 고도몰, 알림톡·문자 발송 대행사 등)의 서비스 중단·정책 변경 등 당사자의 합리적인 통제를 벗어난 사유(이하 “불가항력”이라 한다)로 인하여 본 계약상 의무의 이행이 지연되거나 불가능하게 된 경우, 해당 당사자는 그에 대한 책임을 부담하지 아니한다.

② 불가항력이 발생한 당사자는 지체 없이 그 사유와 예상 기간을 상대방에게 서면으로 통지하고, 그 영향을 최소화하기 위하여 합리적인 노력을 다하여야 한다.

③ 불가항력으로 인한 지연 일수는 제4조 제2항의 지체일수 및 제14조 제2항 제1호의 지연 일수에 산입하지 아니하며, 이행기한은 해당 기간만큼 자동으로 연장된 것으로 본다.

④ 불가항력의 상태가 30일 이상 계속되어 본 계약의 목적을 달성하기 어려운 경우, 각 당사자는 상대방에 대한 서면 통지로써 본 계약을 해지할 수 있다. 이 경우 “회사”는 해지일까지 “업무수행자”가 실제 수행한 업무에 상응하는 대가를 지급하며, 어느 당사자도 상대방에게 손해배상책임을 부담하지 아니한다.

제16조 (권리·의무의 양도 금지)

“회사”와 “업무수행자”는 상대방의 사전 서면 동의를 얻지 아니하는 한, 본 계약으로부터 발생하는 권리 및 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 담보 제공 또는 승계할 수 없다.

제17조 (분쟁의 관할)

본 계약과 관련하여 발생되는 당사자 간의 일체의 분쟁에 관하여 소송이 제기될 경우, 서울중앙지방법원을 제1심의 전속적 합의관할 법원으로 한다.

제18조 (준거법 및 해석)

① 본 계약은 대한민국 법률을 준거법으로 하며, 이에 따라 해석되고 이행된다.

② 본 계약서가 국문 외에 다른 언어로 작성되어 상호 충돌이 발생하는 경우, 국문으로 작성된 계약서의 내용과 해석을 최우선으로 한다.

제19조 (완전 합의 및 기타)

① 본 계약 및 그 첨부는 본 계약의 목적에 관한 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 본 계약에 정하지 아니한 사항은 관계 법령 및 상관례에 따르고 필요한 경우 당사자가 상호 협의하여 정한다.

② 본 계약 본문과 첨부의 내용이 상호 충돌하는 경우, 본문, 첨부 1 ‘과업 상세 내역’, 첨부 2 ‘개인정보 처리위탁에 관한 부속합의’, 첨부 3 ‘구축 견적서’, 첨부 4 ‘유지보수 견적서’의 순서로 우선하여 적용한다.

③ 본 계약의 일부 조항이 무효 또는 집행 불능으로 판단되더라도 나머지 조항의 효력에는 영향을 미치지 아니한다.

제20조 (효력발생일)

본 계약은 그 작성일에도 불구하고 2026년 6월 24일자로 소급하여 효력이 발생하며, 동 일자 이후 당사자 간에 이루어진 협의 및 업무 수행은 본 계약에 따른 것으로 본다. 다만 본 계약의 실제 작성일 이전 기간에 대하여는 제4조 제2항의 지체상금 및 제14조 제2항 제1호를 적용하지 아니한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고, “회사”와 “업무수행자”가 상호 서명 또는 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다.

2026. 08. 06.

| 고객사 : 주식회사 아이베 주소 : 경기도 남양주시 경복대로512번길 7-1 대표자 강 필 구 (인) | 업무수행자 : 차밍랩 주소 : 경기도 하남시 덕풍동로 111-21, 7층 708-c42호 대표자 박 민 규 (인) |
| --- | --- |

첨부 1.

과 업 상 세 내 역

작업 대상 환경

- 관리자 사이트 : https://gdadmin-nutriciaeibe97.godomall.com/base/index.php

- 쇼핑몰 사이트 : https://nutriciaeibe97.godomall.com/

1. 회원 등급 및 결제 수단 구조

| 회원 등급 | 일반 물품 | 분유 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분유주문 + 물품지원 (일반 조리원) | 지원 포인트(예치금)로만 결제 | 무통장 입금으로만 결제 (포인트 사용 불가) | 본사가 매월 포인트 지급 |
| 분유주문 (무통장 전용) | 해당 없음 | 무통장 입금 + 자동 확인으로만 주문 | 포인트 사용 안 함 |
| 분유주문 후불 (선출고 후입금) | 해당 없음 | 입금·포인트 없이 먼저 주문 접수 | 발주 한도·금액 제한 없음 |

- 분유주문 + 물품지원 등급 : 일반 물품은 본사가 매월 지급한 지원 포인트로만 결제할 수 있고, 분유는 포인트로 결제할 수 없으며 무통장 입금으로만 처리한다.

- 분유주문 등급 : 포인트 없이, 무통장 입금과 자동 확인만으로 주문을 완료한다.

- 분유주문 후불 등급 : 포인트 차감이나 사전 입금 없이 먼저 주문을 접수한다. 이 등급은 발주 한도와 금액 제한을 두지 않는다.

- 관리자 기능에서 사용 가능한 결제수단을 통해 위 기능들을 on/off 할 수 있도록 한다.

2. 고객 쇼핑몰 화면 요청사항

2-1. 로그인 등급에 따른 카테고리 노출

조리원 회원이 로그인하면 [일반 물품]과 [분유] 카테고리가 함께 보이도록 한다. (고도몰 기본 기능 활용)

2-2. 웹·모바일 통합 원스크롤 주문서

기존의 여러 단계로 나뉜 주문 화면을 없애고, 웹과 모바일 모두에서 화면 이동 없이 한 페이지에서 입력을 끝낼 수 있는 형태로 변경한다.

- 정보 복사 버튼 : 주문자 정보와 배송지 정보 사이에 [주문자 정보와 동일] 버튼을 두고, 누르면 주문자의 이름·연락처가 배송지 항목으로 바로 채워지게 한다.

- 조리원 회원 간편 주문 : 배송지가 고정된 조리원 회원은 이름·주소 입력칸을 보이지 않게 처리하고, 휴대폰 번호 하나만 입력해도 주문이 완료되게 한다. 이름과 주소는 로그인한 회원의 고정 정보가 자동으로 적용되게 한다.

- 연락처 입력 단일화 : 유선전화 입력칸을 없애고, ‘수취인 연락처(휴대폰)’ 한 칸만 남긴다.

2-3. 카테고리에 따른 결제 방식 자동 분기

일반 물품 주문 (포인트로만 결제)

- 포인트 사용 체크박스 없이, 화면이 열릴 때 회원의 보유 포인트가 결제 금액에 자동으로 입력되게 한다.

- 결제 화면에 보유 포인트, 차감 포인트, 잔여 포인트가 큰 글씨로 실시간 표시되게 한다.

- 결제 금액이 보유 포인트보다 크면 결제 버튼을 비활성화한다. 팝업 대신, 금액 옆에 아래 문구를 빨간색 굵은 글씨로 고정 표시한다. ‘이 상품은 포인트로만 결제할 수 있으며, 포인트가 부족하면 구매할 수 없습니다.’

분유 주문 (무통장 입금으로만 결제)

- 포인트 사용 영역을 숨긴다.

- 결제 수단은 무통장 입금(자동 확인) 하나만 보이게 한다. (외부 PG가 아니라 무통장 입금 방식)

2-4. 마이페이지 정보 수정 권한 제어

본사가 지정한 아이디와 기본 배송 주소가 회원에 의해 바뀌면 배송과 정산이 어긋나므로 이를 막는 것이 목적이다.

- 본사가 지정한 등급의 회원이 정보 수정 화면에 들어오면, 아이디(사업자번호 또는 사번)와 기본 배송 주소는 수정할 수 없게 처리하고, 우편번호 검색 버튼도 숨긴다.

- 비밀번호, 이메일, 연락처 등 나머지 정보는 회원이 자유롭게 수정할 수 있게 둔다.

2-5. 모바일 마이페이지 기간 조회

PC에서는 되지만 모바일에서는 빠져 있는 과거 내역 기간 조회 기능을 추가한다. 모바일에서도 시작일과 종료일을 달력으로 직접 지정해 과거 주문·포인트 내역을 조회할 수 있게 한다.

2-6. 선출고 후입금 주문 (발주하기)

‘분유주문 후불’ 등급 회원을 위한 전용 주문 방식이다.

- 이 등급 회원이 주문 화면에 들어오면 포인트 차감과 입금 절차를 거치지 않게 한다.

- 결제 버튼 명칭을 [발주하기]로 바꾼다. 누르면 입금이나 포인트 차감 없이 ‘선주문(주문 접수 완료)’ 상태로 등록되어, 본사가 확인 후 발주 처리할 수 있게 한다.

- 이 등급은 발주 한도나 금액 제한을 두지 않는다.

3. 관리자 화면 요청사항

3-1. 뱅크다 연동 무통장 입금 자동 매칭

매일 은행에 접속해 입금 내역을 받아 주문과 일일이 대조하던 작업을 없애려는 것이다.

- ‘뱅크다’가 통장 입금 내역을 자동으로 읽어, 아직 입금되지 않은 주문 목록과 대조한다. 입금자명과 금액이 맞는 건을 자동으로 찾아 ‘상품준비중(결제완료)’으로 변경한다.

- 입금이 확인되지 않은 건은 ‘입금 대기’로 둔다. 며칠 전 주문이라도 미입금이면 당일 입금 내역과 대조해 승인되게 한다.

- 가상계좌를 쓰지 않아 자동으로 맞추지 못하는 건을 따로 볼 수 있는 ‘입금 미매칭 관리’ 화면으로 가는 링크를 관리자 메인에 둔다.

3-2. 택배 송장 일괄 등록 및 알림톡 자동 발송

- 출고 후 받은 송장 번호 엑셀 파일을 관리자 화면에서 한 번에 일괄 등록할 수 있게 한다.

- 등록되면 해당 주문이 ‘배송중’으로 자동으로 바뀌고, 동시에 알림톡(또는 문자)이 조리원 원장 휴대폰으로 자동 발송되게 한다. 알림톡에는 송장번호와 택배사명이 들어가도록 하고, 본사가 따로 손대지 않아도 발송되게 한다.

3-3. 관리자 검색 기본 기간 변경 (7일 → 전체)

회원 목록과 주문 목록의 조회 기간이 기본 7일로 잡혀 있어 매번 ‘전체’로 바꿔야 하는 번거로움이 있다. 처음부터 ‘전체’ 기간으로 조회되게 변경한다.

3-4. 주문번호 앞에 쇼핑몰 구분 접두어 붙이기

본사는 여러 고도몰 쇼핑몰을 운영하며 모든 주문 데이터를 하나의 ERP로 모은다. 주문번호가 겹치면 문제가 생기므로, 주문번호 앞에 쇼핑몰별 고유 접두어가 붙게 한다. (예 : 산후조리원몰은 JO_)

3-5. 매월 말일 예치금 자동 정산·소멸

매월 지급한 포인트 중 5만 포인트만 다음 달로 넘기고, 나머지는 회수하려는 것이다.

- 매월 말일에 자동으로 실행되어, 조리원 회원의 남은 포인트에서 5만 포인트만 남기고 초과분이 자동으로 차감(소멸)되게 한다.

- 매달 반복되도록 하여 본사가 따로 작업하지 않아도 5만 포인트 이월이 유지되게 한다.

4. 개발 시 공통 요청사항

- 특정 등급이나 특정 상점을 프로그램에 직접 박아넣지 말고, 관리자 화면에서 켜고 끌 수 있는 설정값(구분 플래그)으로 제어한다. 예를 들어 주소 수정 잠금, 포인트 전용, 선출고, 예치금 소멸 대상 여부 등을 등급별로 설정할 수 있게 한다.

- 이 등급 구분 플래그는 관리자 주문 관리 화면에서 확인할 수 있어야 한다. ‘결제완료’ 주문 목록과 ‘전체 주문’ 목록 양쪽 모두에서 해당 주문이 어떤 등급·결제 유형인지 구분되어 보이게 한다.

- 주문번호 접두어(예 : JO_), 이월 포인트 금액(예 : 5만 포인트) 같은 값은 관리자 설정에서 바꿀 수 있게 한다. 정책이 바뀌어도 추가 개발 없이 설정만으로 대응할 수 있도록 한다.

5. 프론트엔드 화면 고도화 (추후 지속 협의)

위 2번의 화면 요청사항은 기본 방향이며, 화면을 한 번에 확정하기보다 작업을 진행하면서 단계적으로 다듬어 간다.

- 레이아웃, 디자인, 버튼 위치, 안내 문구 표현 같은 세부 요소는 개발 중에 본사와 수시로 소통하며 조정하는 것을 전제로 한다.

- 사용해 보면서 더 편하게 바꿀 부분이 계속 나올 수 있으므로, 프론트 화면은 지속적으로 보완해 나가는 방식으로 진행한다.

- 세부 조정 건은 진행 단계마다 정리하여 별도로 전달한다.

※ 본 항의 프론트엔드 세부 조정 사항은 제11조 제4항에 따른 ‘주요 기능 요건의 중대한 미충족’에 해당하지 아니한다.

※ 개발 기간 중의 프론트엔드 세부 조정은 “회사”가 취합하여 전달하는 2회차까지를 본 계약의 개발 범위로 하고, 그 이후의 요청은 제12조의2에 따른 유지보수 범위에서 처리한다. 1회차당 조정 항목의 수는 상호 협의를 통해 판단하며, 합의 기준을 충족하지 못하여 발생한 하자의 수정은 본 항의 횟수에 산입하지 아니한다.

6. QA 및 추가 작업

- 1차 개발이 끝나면 본사에서 직접 테스트(QA)를 진행한다. 실제로 써 보면서 발견되는 오류, 빠진 동작, 보완이 필요한 부분을 정리해 전달한다.

- QA 과정에서 발견된 오류·누락 동작 중 합의 기준(첨부 1 및 상호 합의된 기획·스토리보드) 범위 내의 사항은 하자로 보아, 제11조 및 제12조에 따른 검수·무상 하자보수 범위에서 무상으로 수정한다.

- 합의 기준을 벗어나는 신규 기능·개선 요구는 제3조 및 제12조 제2항에 따라 별도 협의하여 유상으로 진행하며, 그 범위와 일정은 발생 시 “회사”와 “업무수행자”가 협의하여 정한다.

첨부 2.

개인정보 처리위탁에 관한 부속합의

본 부속합의는 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 본 계약에 따른 개인정보 처리위탁에 관한 사항을 정하며, 본 계약의 일부를 구성한다.

| 위탁자 | 주식회사 아이베 (“회사”) |
| --- | --- |
| 수탁자 | 차밍랩 (“업무수행자”) |
| 위탁 업무 | 뉴트리시아몰 등 “회사”가 지정하는 쇼핑몰의 주문·결제 시스템 개발·고도화 및 이를 위한 개인정보 처리(개발·테스트·검수·하자보수) |
| 처리하는 개인정보 항목 | 회원 성명, 아이디(사업자번호 또는 사번), 휴대폰번호, 배송지 주소, 입금자명, 주문·결제 내역 |
| 처리 목적 | 위탁 업무 수행을 위한 시스템 개발·테스트·검수 및 무상 하자보수 |
| 보유·이용 기간 | 위탁 목적 달성 시 또는 제12조에 따른 무상 하자보수 기간 종료 시 중 나중에 도래하는 때까지. 이후 지체 없이 파기하고 파기 사실을 “회사”에 통지한다. |

“업무수행자”(수탁자)의 의무

- 위탁 업무 수행 목적 범위를 초과하여 개인정보를 처리하지 아니하며, “회사”의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 제공하거나 재위탁하지 아니한다.

- 접근 권한의 최소화, 접근통제, 접속기록 보관, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 보호조치를 시행한다.

- 개발·테스트 과정에서는 가능한 한 실데이터 대신 가명 또는 테스트 데이터를 사용한다.

- “회사”의 개인정보 처리 현황 점검·감독을 수용하고 필요한 자료 제출에 협조한다.

- 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조·훼손 등 사고 발생 시 지체 없이 “회사”에 통지하고 피해 확산 방지 조치를 취한다.

- 본 계약 종료 또는 위탁 목적 달성 시 보유 중인 개인정보를 파기 또는 반납하고 그 증빙을 제공한다.

- 본 부속합의상 의무 위반으로 “회사” 또는 정보주체에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상한다.

첨부 3.

구축 견적서 (고도몰 쇼핑몰 커스터마이징 구축)

견적일 2026.06.09 · 공급자 차밍랩(사업자번호 814-11-03187, 대표 박민규). 본 견적서가 본 계약에 편입되는 범위에서 견적서상 유효기간 규정은 적용하지 아니한다. 아래 기능별 산출물은 제11조 검수의 합의 기준을 구성한다.

| 품명 | 작업 사항 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 회원 등급별 결제 분기 | 등급별 결제 수단 자동 분기(포인트 전용/무통장/선출고 후입금) | 500,000 |
| 원스크롤 주문서 | 웹·모바일 통합 단일 페이지 주문서, 간편 주문 처리 | 400,000 |
| 선출고 후입금(발주) | 후불 등급 전용 발주 프로세스, 입금·포인트 없이 주문 접수 | 300,000 |
| 뱅크다 입금 자동 매칭 | 무통장 입금 자동 대조, 미매칭 관리 화면 제공 | 400,000 |
| 송장 일괄 등록·알림톡 | 엑셀 송장 업로드, 배송중 자동 전환, 알림톡 자동 발송 | 300,000 |
| 예치금 자동 정산 | 매월 말일 포인트 소멸 자동 처리(이월 금액 설정 가능) | 200,000 |
| 관리자 설정 시스템 | 등급별 플래그 관리, 주문번호 접두어, 정책값 설정 화면 | 200,000 |
| 마이페이지·기타 | 정보 수정 권한 제어, 모바일 기간 조회, 검색 기간 기본값 변경 | 200,000 |
| 공급가액 | 부가세 별도 | 2,500,000 |
| 합계(VAT 포함) | 부가세 250,000 포함 | 2,750,000 |

기타 참고사항

- 뱅크다 연동은 API 스펙 확정 후 착수하며, 스펙 변경 시 별도 협의한다.

- 알림톡 발송 서비스 비용(건당 과금)은 본 견적에 포함되지 않는다.

- QA 및 검수 과정에서 발견된 사항 중 합의 기준 범위 내의 오류·누락은 제11조 및 제12조에 따라 제11조 제2항에서 정한 재검사 횟수의 범위에서 무상으로 수정하며, 합의 기준을 벗어나는 신규 기능·개선 요구는 제3조 또는 제12조의2에 따라 별도 협의하여 진행한다.

- 작업 환경: 고도몰(godomall), PHP 스킨 수정 + 모듈 개발, 외부 연동은 뱅크다 API·알림톡(SMS).

첨부 4.

유지보수 견적서 (고도몰 쇼핑몰 유지보수)

견적일 2026.06.09 · 공급자 차밍랩(사업자번호 814-11-03187, 대표 박민규). 본 견적서가 본 계약에 편입되는 범위에서 견적서상 유효기간 규정은 적용하지 아니한다. 본 견적은 1개월 정기 유지보수 단가 기준이며, 제5조 유지보수금 및 제12조의2 유상 유지보수의 근거가 된다.

| 품명 | 작업 사항 | 금액(원) |
| --- | --- | --- |
| 월 정기 유지보수 | 기능 오류 수정 및 장애 대응 / 프론트엔드 화면 수정·디자인 보완 / 자동화 모듈 모니터링(입금 매칭·예치금 정산·알림톡) / 관리자 설정값 변경 및 운영 지원 / 텍스트·배너·콘텐츠 업데이트 / 소규모 추가 기능 개발 및 기존 기능 개선 / 월 최대 40시간 한도(초과 시 별도 합의) | 1,500,000 |
| 공급가액 | 부가세 별도 | 1,500,000 |
| 합계(VAT 포함) | 부가세 150,000 포함 | 1,650,000 |

기타 참고사항

- 본 견적은 1개월 정기 유지보수 단가 기준이다.

- 작업은 평일 10:00~18:00에 처리되며 공휴일은 제외한다. 접수일로부터 평일 기준 48시간 이내 착수를 원칙으로 한다.

- 결과물 전달 후 1회 수정이 가능하며, 월 한도 시간 초과 작업은 별도 협의 후 진행한다.

- 업무 요청은 사전 협의된 채널(이메일/메신저 등)로 접수하며, 자동화 모듈(뱅크다 매칭·예치금 정산·알림톡) 장애 시 당일 우선 대응한다.