## Slide 1
PM PORTFOLIO
운영 요구를 구조화하고
검증까지 연결한 두 프로젝트
요청을 문서로 남기고, 역할과 완료 기준을 정한 뒤
운영 환경에서 결과를 확인했습니다.
PROJECT 01
관세청 통관 연동
요건 조율 · 데이터 계약 · 오류 재처리 · QA
PROJECT 02
산후조리원 B2B몰
정책 · 상태 관리 · 운영 QA · 결과
박종혁
프로젝트 운영 · SCM
요구사항 구조화
이해관계자 조율
완료 기준과 운영 검증
parkjonghyeok2000@gmail.com
2026.09
Notes: 근거: career_facts.md C-025, C-028, C-037~C-039, C-109
범위: 관세청 전자상거래 통관 연동과 산후조리원 전용 B2B몰 두 사례만 사용.

## Slide 2
00
Business Associate 업무와 연결되는 증거
OVERVIEW
경험을 직함이 아니라 산출물과 운영 행동으로 정리했습니다.
업무
관세청 통관 연동
산후조리원 B2B몰
공통 증거
요청·쟁점 기록
리스크·질의대장
요구사항 대장
누락 방지
관계자 조율
API 요건·인증·통관 경로
고객사·공급사 운영 요청
회신 기준
상태 추적
우선순위·결정 상태
ID·상태·완료 정의
후속 조치
기술 문서
필드 매핑·분할출고 규칙
정책 매트릭스·권한표
전달 가능성
운영 검증
운영 환경 30건
운영 서버 UAT
증거 기반 완료
정식 회의록·기술영업 직접 경험은 확인된 경력으로 과장하지 않았습니다
2 / 15
Notes: 근거: career_facts.md C-025~C-029, C-037~C-039, C-109
주의: 대표·이사 회의록, 오프라인 AI 제품, 기술영업 경험은 확인되지 않아 본문에서 제외.

## Slide 3
Project 01.
01 / 06
관세청 전자상거래 통관 연동
법·제도 대응을 시스템 요건, 데이터 계약, 오류 복구와 운영 검증으로 전환했습니다.
확정 일정
2026.02
기획 착수
2026.08.21
테스트 서버 종료
2026.08.28
상용 오픈
2026.09.15
운영 집계 기준
담당
국내 DB 중심 연동 구조, 본인인증 두 경로, 오류 수정·재제출 정책, 외부 API 요건 조율
산출물
리스크·질의대장 · API 필드 매핑 · 결정 이력 · 분할출고 규칙 · QA 시나리오
Notes: 근거: C-020~C-022, C-025, C-028, C-126
직함은 SCM 담당이며 프로젝트 PM 역할로 연동을 주도. 직접 개발·직접 신고로 표현하지 않음.

## Slide 4
01
요청을 받기 전에 책임과 데이터 경계부터 정리
02 / 06
연동 실패의 원인을 기능 부족보다 정보 주체와 처리 기준의 불일치에서 찾았습니다.
01
정보 주체 분산
쇼핑몰·본인인증·ERP/WMS·통관 업무가 서로 다른 기준으로 정보를 보유
02
분할출고 규칙
주문·포장·HBL·신고 단위를 같은 기준으로 맞춰야 하는 상황
03
오류 복구 기준
어떤 오류를 어디서 고치고 어떻게 다시 제출할지 운영 합의가 필요
프로젝트 목표
주문 유형 · 데이터 필드 · 처리 상태 · 오류 복구 · 검증 기준을 하나의 운영 계약으로 연결
역할 기준
구조·정책·요건·검증 기준은 직접 정리하고, 개발 구현과 통관 신고 수행은 관계사 역할로 분리
박종혁 PM 포트폴리오 v4
4 / 15
Notes: 근거: C-020, C-025, C-028, C-029, C-101
정보 주체는 역할명으로만 표기. C-023의 4개 데이터 주체와 5개 협업사는 모수가 달라 합산하지 않음.

## Slide 5
02
질문·리스크를 결정과 후속 조치까지 추적
03 / 06
개별 담당자와 기한을 꾸미지 않고, 확인된 우선순위·상태·근거만 남겼습니다.
01
요청·쟁점
질문과 위험을 한 대장에 수집
02
우선순위
오픈·법규·데이터 영향으로 분류
03
결정
선택 기준과 범위를 기록
04
회신·조치
관계자 답변과 후속 작업 연결
05
검증 근거
문서·테스트 결과로 완료 판단
2026-08-26 대장 스냅샷
46
해결 또는 기준 확정
P0 4
오픈 차단 가능
P1 22
핵심 경로 영향
P2 7
후속 보완
완료 판단
답변 수신이 아닌
기준 확정 또는
검증 근거 확보
관리 필드
쟁점 · 우선순위 · 상태 · 결정 근거 · 검증 자료
개별 담당자·기한은 확보된 근거가 없어 외부 제출본에서 제외
박종혁 PM 포트폴리오 v4
5 / 15
Notes: 근거: C-025, C-026, C-028
46은 해결·기준확정 상태이며 P0/P1/P2 전체가 모두 종결됐다는 뜻이 아님.

## Slide 6
03
연동 구조와 책임 범위를 같은 그림에 표시
04 / 06
데이터가 지나가는 경로와 결정 주체를 분리해 전달 오류를 줄였습니다.
판매 채널
주문·상품·수취인 정보
국내 DB
수집·정규화·전송 기준
ERP / WMS
출고·포장·운송 정보
통관 업무
신고 응답·오류 반환
내 책임
연동 구조
국내 DB 중심의 데이터 흐름과 경계 정리
정책
본인인증 두 경로와 오류 수정·재제출 기준
문서
필드 매핑·결정 이력·분할출고 규칙
검증
기대 응답과 운영 환경 테스트 기준
경계
개발사는 구현, 통관 대행사는 신고 수행. 박종혁은 요건·정책·상태·QA를 연결했습니다.
박종혁 PM 포트폴리오 v4
6 / 15
Notes: 근거: C-025, C-028, C-101, C-126
판매 채널·ERP/WMS·통관 역할명만 사용하며 관계사 수는 표시하지 않음.

## Slide 7
04
데이터 계약과 오류 복구 기준을 문서화
05 / 06
필드 이름보다 주문·포장·신고 단위가 일치하는지 먼저 확인했습니다.
분할출고 원칙
1 HBL = USD 150 이하 포장 1건 = TRA001 1건 = HWB 1건
주문 수량이 아니라 실제 출고 포장 단위로 신고·운송 식별자를 맞춤
필드 매핑 묶음
주문
채널 주문과 거래 정보
상품
품목·수량·신고 연결
수취인
통관 식별·본인확인
출고
포장·HBL/HWB 단위
오류 처리 상태
주문 유형 확인
›
경로 적용
›
응답 수신
›
오류 반환
›
원천 수정
›
재제출·검증
신규 연동과 기존 운영 경로를 병행했으며 자동 처리율은 측정하지 않았습니다.
박종혁 PM 포트폴리오 v4
7 / 15
Notes: 근거: C-025, C-028, C-029, C-101, C-102
원장에 없는 세부 API 필드명, 처리 시각, 무제한 재시도 규칙은 표기하지 않음.

## Slide 8
05
테스트 목적과 운영 결과를 분리해 확인
06 / 06
테스트 통과가 자동화율을 뜻하지 않도록 범위와 한계를 함께 적었습니다.
운영 환경 검증
01
정상 접수
기대 형식으로 접수되는지 확인
02
의도 오류
오류 응답이 기준대로 반환되는지 확인
03
수정 재제출
원천 수정 후 다시 처리되는지 확인
30 / 30
테스트 목적 통과
유형별 건수는 별도 공개하지 않음
2026-08-28~09-15 운영 집계
약 300건 / 일
발생 주문 규모
약 230건
자사몰 · 일평균
약 70건
기타 채널 · 일평균
결과
집계 대상 주문 전체 통관 완료
신규 연동 + 기존 방식 병행
측정 한계 자동 처리율 · 신규 경로 비중 · 처리시간은 미측정
박종혁 PM 포트폴리오 v4
8 / 15
Notes: 근거: C-027, C-100, C-102
30/30은 테스트 목적 통과. 30건 모두 정상 신고 또는 운영 무오류 보장으로 표현하지 않음.

## Slide 9
Project 02.
01 / 06
산후조리원 전용 B2B몰
고객사와 공급사의 주문·출고·정산 요청을 계정 정책과 운영 QA 체계로 전환했습니다.
확정 일정
2026.06
기획
2026.07.02
개발 착수
2026.07.16
핵심 흐름 전체 가동
2026.08.31
최종 검수
담당
고객사·공급사 주문/배송/정산 조율, 몰 정책·요구사항·QA·운영 적용
산출물
요구사항 대장 · 4계정 정책 매트릭스 · 권한표 · UAT 시나리오 · 운영 매뉴얼
Notes: 근거: C-030~C-032, C-039, C-109
07-16은 핵심 흐름 전체 가동, 08-31은 계약상 기본 요구의 최종 검수 기준일.

## Slide 10
01
운영 문제를 요청 주체와 검증 수치로 정리
02 / 06
고객사·공급사·운영팀의 불편을 주문부터 정산까지의 업무 구간에 연결했습니다.
06
기획
07.02
착수
07.16
가동
08.06~13
고도화·QA
08.31
최종 검수
오출고
직전 6개월
월평균 2~3건
근거 · 출고·CS 로그
배송·주문·입금 문의
1~6월 2주 환산
32건
근거 · 문의 분류 기준
입금 대조
매일 반복
15~30분
근거 · 개선 후 미측정
설계 질문
누가 어떤 계정으로 주문하고, 어떤 결제 방식과 완료 기준을 적용해야 운영 오류를 줄일 수 있는가?
박종혁 PM 포트폴리오 v4
10 / 15
Notes: 근거: C-031, C-040, C-042, C-043, C-109
입금 대조는 AS-IS만 확인. 개선 후 수치는 미측정이라 성과로 사용하지 않음.

## Slide 11
02
기능 수보다 운영팀이 유지할 수 있는 구조를 선택
03 / 06
러닝커브·기존 인프라·유지보수 범위·구축비용을 기준으로 세 대안을 비교했습니다.
대안
운영팀 학습
기존 인프라
유지보수
판정
신규 맞춤 웹
새 업무 습득 필요
별도 구축
자체 유지 범위 큼
제외
타 쇼핑 솔루션
도구 전환 필요
재설정 필요
솔루션 종속
제외
기존 플랫폼 + 정책 커스텀
기존 운영 방식 활용
현재 환경 유지
변경 범위 한정
채택
범위에서 제외한 기능
PG 결제
견적서 신규 개발
포인트 완전 자동화
박종혁 PM 포트폴리오 v4
11 / 15
Notes: 근거: C-035, C-036
비용 숫자나 임의 점수는 사용하지 않고 사용자 확인된 채택·제외 사유만 표기.

## Slide 12
03
요구사항 ID·상태·완료 기준을 고정
04 / 06
개발 반영 통보와 운영 서버에서의 실제 완료를 분리했습니다.
요청 유형
BR
기본 요구
AR
추가 요구
OP
운영 정책
BUG
결함
HOLD
보류
상태
완료
부분완료
QA대기
QA실패
확인불가
완료 정의
운영 서버에서 기대 결과를
직접 확인한 경우에만 완료
실제 사례
마이페이지 수정 기능 진입 실패
운영 서버 미반영 + 기존 차단 로직 잔존을 분리해 확인
2026-08-31 최종 검수를 프로젝트 완료 기준일로 사용
12 / 15
Notes: 근거: C-031, C-037, C-038, C-046
2026-08-13의 22건 스냅샷은 최종 상태가 아니므로 장표 숫자로 재사용하지 않음.

## Slide 13
04
4개 계정 정책과 운영 화면을 같은 기준으로 검수
05 / 06
원본 화면은 개인정보·가격이 포함되어 외부 제출본에는 안전한 재구성 화면을 사용했습니다.
계정 정책
분유
선불
분유
후불
물품
선불
물품
후불
혼합주문 차단
결제 방식이 다른 상품은
양방향으로 같은 주문에 담지 않음
운영 화면 기반 재구성
HOME
허용 카테고리
정책 공지
샘플 데이터
MY
본인 주문·
계정 정보
샘플 데이터
LIST
계정별 상품
노출 구조
샘플 데이터
증거 범위
홈 · 마이페이지 · 물품 목록 / 공급사 전용 화면은 미확보
박종혁 PM 포트폴리오 v4
13 / 15
Notes: 근거: C-033, C-034, C-036, C-039, C-047~C-049
원본 와이어프레임 유실. 오른쪽은 운영 화면 기반 재구성이며 실제 캡처가 아님.
원본 캡처는 포트폴리오/evidence/b2b/raw_private에 비공개 보관.

## Slide 14
05
운영 결과와 검수 진행을 구분
06 / 06
핵심 흐름의 초기 관찰치와 계약 항목의 QA 상태를 같은 성과로 섞지 않았습니다.
오출고
월평균 2~3건
→
0건
직전 6개월 월평균 ↔ 2026-07-16 이후 약 1개월 전체 측정
배송·주문·입금 문의
32건
→
19건
1~6월 2주 환산 ↔ 7~8월 배포 구간의 초기 관찰
운영과 검수의 경계
2026-07-16
핵심 주문·입금·정산 흐름 전체 가동
2026-08-31
계약상 기본 요구의 최종 검수 기준
측정 한계
입금 대조 개선 후 시간은 미측정 · 장기 지속 효과와 전체 CS 감소는 주장하지 않음
박종혁 PM 포트폴리오 v4
14 / 15
Notes: 근거: C-031, C-040, C-042~C-044
C-041 정산 시간 비교는 비교 월·동일 범위가 미확인이라 외부 제출본에서 제외.

## Slide 15
Business Associate에서 바로 쓸 수 있는 경험
직접 증명할 수 있는 것과 앞으로 배울 영역을 나눠 정리했습니다.
01
요청을 구조화
질문·리스크·요구사항을
상태와 결정 근거로 기록
02
관계자를 연결
개발·물류·통관·고객·공급사의
요건과 역할 경계를 조율
03
완료를 검증
통보가 아니라 운영 화면·응답·
테스트 결과로 완료 판단
직접 증명 가능한 업무
요청·질의 구조화 · 외부 요건 조율 · 상태 추적
정책·기술 문서 · 운영 환경 검증
추가 학습 영역
대표·이사 회의록
오프라인 공간 AI 제품
제안서·기술영업
박종혁
parkjonghyeok2000@gmail.com
관세청 통관 연동 · 산후조리원 B2B몰
15 / 15
Notes: 근거: C-025~C-029, C-037~C-039, C-109
직접 증거가 없는 회의록·오프라인 AI 제품·기술영업은 학습 영역으로 분리.